**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

oOo

*Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP**

*(V/v: Phân chia công việc trong sprint 4)*

1. ***Thời gian và địa điểm***

* Thời gian: 18h00 – 19h00 ngày 17 tháng 4 năm 2015
* Địa điểm: trà đá G3

1. ***Thành phần tham gia***

Cuộc họp có sự tham gia của các thành viên sau:

1. Phan Anh
2. Phạm Văn Chính (chủ trì cuộc họp)
3. Nguyễn Viết Cương
4. Ngô Thị Phượng (thư ký)
5. Vũ Mạnh Tiến (trưởng nhóm)
6. ***Nội dung***

Thời gian qua do bước vào đợt thi giữa kì nên không có nhiều thời gian trống, bởi vậy nhóm đã không có nhiều thời gian để dành cho 1 cuộc họp, tuy nhiên các thành viên cũng đã tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi trên lớp để rút kinh nghiệm từ sprint 3, và đưa ra ý tưởng cho sprint 4.

Và hôm nay tại cuộc họp này, vài điều nhận xét như sau:

Nhìn chung sprint 3 đã hoàn thành khá tốt, mọi thứ đều đi đúng tiến trình đã đề ra, tuy nhiên cũng có một vài thành viên chưa tích cực trong công việc. Nhưng sau đó mọi chuyện đã ổn thoả.

Và nội dung sprint 4 sẽ là : **“Khách hàng đặt được món và nhận được hoá đơn.”**

**Sprint này khá là quan trọng, phải nói là quan trọng nhất của phần mềm vì vậy mong tất cả thành viên sẽ thật tập trung để hoàn thành sprint một cách tốt nhất.**

**Nội dung phân công:**

- Phan Anh: lo phần code đặt món của khách hàng rồi gửi dữ liệu về database

- Nguyễn Viết Cương: lo phần chủ nhà hàng nhận đơn đặt món của khách hàng (lấy dữ liệu từ database để hiển thị lên cho chủ nhà hàng nhìn thấy đơn đặt món)

- Vũ Mạnh Tiến: sẽ cùng Phan Anh và Cương làm những phần đã giao, trong quá trình làm đưa ra góp ý để phần mềm hoàn thiện hơn

- Phạm Văn Chính: lo về giao diện trên ý tưởng cả nhóm đã đề ra , lo phần menu.

- Ngô Thị Phượng: tìm ý tưởng kết hợp đặt món với menu cùng hiện cùng 1 lúc.

***Mọi thành viên đều phải có trách nhiệm với phần mềm của nhóm. Nếu có gì không ổn cần phải góp ý để sửa ngay lập tức.***

**Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp**

**Phạm Văn Chính Phan Anh**